**ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**РЕШЕНИЕ**

**от 24.06.2015 г. № 52**

г.Невьянск

***Об организации и содержании объектов благоустройства Невьянского городского округа за 5 месяцев 2015 года***

Заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Петелина В.Н. об организации и содержании объектов благоустройства Невьянского городского округа за 5 месяцев 2015 года, Дума Невьянского городского округа

**РЕШИЛА:**

1. Информацию об организации и содержании объектов благоустройства Невьянского городского округа за 5 месяцев 2015 года принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Невьянского городского округа А.А. Берчук

Приложение

к решению Думы Невьянского

городского округа

от 24.06.2015 года № 52

***ИНФОРМАЦИЯ***

***Об организации и содержании объектов благоустройства Невьянского городского округа за 5 месяцев 2015 года***

* Валка и подрезка деревьев:

- в бюджете на 2015 год планово было выделено 600 тыс.руб., проведен аукцион. В результате торгов заключен муниципальный контракт на спиливание деревьев в Невьянского городского округа от 17.04.2015 № 10-ЭА-15, количество 100 штук, срок до 30.06.2015, исполнитель ИП Пьянков А.А. (г.Екатеринбург) сумма контракта 297 тыс.тыс. На данный момент работы не выполнены.

- силами МБУ «УХ НГО» спилены и вывезены деревья по следующим адресам:

- ул. Садовая (клуб «Витязь – 15);

- ум. Матвеева (столовая №6 – 9);

- п. Ребристый – 2;

- п. Цементный – 17.

Итого 43 тополя.

* Высажено 724 дерева:

- г.Невьянск – 369 шт. (ель, можжевельник, кедры, рябина);

- п.Цементный – 87 шт. (ель, сосна, рябина);

- с.Аятское – 70 шт. (ель);

- п.Калиново – 70 шт. (липа, ель);

- п.Ребристый – 94 шт. (ель);

- ст.Таватуй – 14 шт. (липа, сирень, кедр, черемуха);

- с.Аять – 20 шт. (кедр).

* На выполнение работ по уборке и содержанию территории населенных пунктов Невьянского городского округа планово выделены денежные средства в размере 1402540,00 руб. по результатам аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «Управляющая компания «Демидовский ключ» от 12.02.2015г. №5-ЭА-15.
* На проведение акарицидной обработки Аллеи Славы, Мемориала, Сквер ветеранов Афганистана и участников боевых действий в Чеченской республике заключен муниципальный контракт с ИП Булыкиным С.П. от 07.04.2015г. №8-ЭА-15 на сумму 7140,82 руб.

Силами МБУ «УХ НГО» выполнено:

* Высажено цветов 5 700 шт.
* Ликвидировано две свалки на горе Лебяжья, вывезено на полигон г.Невьянска 107 м3 ТБО, проведена рекультивация.
* Восстановлен настил трех пешеходных мостов (по обращению жителей):

- ул. Володарского;

- ул. Ст.Разина;

- ул. Кирова.

* Восстановлена клумба ул. К.Маркса, 3, г.Невьянск
* Восстановлено ограждение вокруг МОУ СОШ №4 – 57 м.
* Выкашивание газонов, уборка территории от грязи и сухих листьев, вывоз мусора, очистка от снега улиц в г.Невьянске – 65000 м2;
* Уборка территорий мемориалов, скверов, аллей, площади в г.Невьянске, уход за газонами, удаление травы между тротуарными плитами, выкашивание травы, очистка от снега – 16300 м2;
* Выкашивание газонов, уборка территории от грязи и сухих листьев, вывоз мусора, очистка от снега улиц в п.Цементный – 10150 м2;
* Уборка территорий мемориалов, скверов, аллей, площади в п.Цементный, уход за газонами, удаление травы между тротуарными плитами, выкашивание травы, очистка от снега – 11200 м2;
* Уборка мест общего пользования населенных пунктов:

- с.Аятское – 39912 м2;

- п.Калиново – 8980 м2;

- с.Быньги – 8962 м2;

- п.Цементный – 12600 м2.

Заместитель главы Невьянского

городского округа В.Н. Петелин