Приложение к

решению Думы Невьянского городского округа

от 22.03.2023 № 24

**Информация о ремонтах в культурно-досуговых учреждениях Невьянского городского округа**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр» имеет 18 структурных подразделений, из которых 2 находятся в городе, 16 – в сельской местности. Специально построенных зданий – 9, имеют печное отопление 6, с центральным отоплением – 7. Деревянных зданий – 4. Аварийное здание сельского клуба п. Аять выведено из оперативного управления МБУК НГО «КДЦ» в декабре 2022 года. Предоставлено нежилое помещение общей площадью 39,8 кв. м, находящееся на 1 этаже многоквартирного жилого дома. По зданию сельского клуба д. Осиновка проводится работа о снятии статуса культурно просветительного учреждения и вывода из оперативного управления.

За счет субсидий на иные цели в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

- Проведен аукцион и выполнены работы по ремонту фасада здания, замене окон на ПВХ и дверей на противопожарные в Доме культуры пос. Калиново, ул. Советская, 4, на сумму 663,682 тысяч рублей (кроме того, софинансирование за счет средств приносящей доход деятельности (далее ПДД -7,947 тысяч рублей).

- Выполнены работы по замене окон на ПВХ в здании ДК с. Аятское на сумму 456,152 тысяч рублей, проведена замена дверей на противопожарные в ДК с. Аятское на сумму 180,164 тысяч рублей.

- Выполнены проектно- сметные работы системы автоматической пожарной сигнализации (далее АПС), также системы оповещения и управления эвакуации (далее СОУЭ) в ДК п. Калиново на сумму 62,676 тысяч рублей.

- Выполнены монтажные работы автоматической пожарной сигнализации в помещениях ДК пос. Калиново на сумму 598,502 тысяч рублей.

За счет средств субсидий на выполнение муниципального задания:

-пуско-наладочные работы АПС и СОУЭ ДК п. Калиново на сумму 186,819 тысяч рублей.

За счет средств от приносящей доход деятельности (далее - ПДД):

- Выполнено устройство козырька запасного выхода ДКМ на сумму 55,276 тысяч рублей, проведены работы по устройству перегородки в фойе здания ДКМ на сумму 124,410 тысяч рублей, выполнено устройство заземления в ДК п. Ребристый на сумму 18,663 тысяч рублей.

-Выполнен ремонт системы оповещений о пожаре в ДК с. Аятское на сумму 6,05 тысяч рублей;

- Выполнена установка металлического дверного блока ДК п. Ребристый на сумму 50,04 тысяч рублей;

Начиная с 2019 года, Министерством культуры Свердловской области, разработан и применяется алгоритм выполнения мероприятия «Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности» регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») (Свердловская область в рамках национального проекта «Культура»).

Для реализации планов по ремонту сельских клубов в Невьянском городском округе ежегодно готовятся локально-сметные расчеты (далее - ЛСР) на текущий и капитальный ремонт зданий и помещений.

2018 -2022 год ЛСР для замены отопления в Доме культуры п. Цементный, стоимость работ на 01.06.2018 года составляла 1053,993 тысяч рублей. Уральским региональным центром экономики и ценообразования в строительстве была проведена экспертиза, подготовлена и направлена на 2020 год заявочная документация в Министерство культуры Свердловской области. Заявка в Министерстве культуры рассмотрена с отрицательным результатом, в ответ дана ссылка на нарушения (прилагается). В последующем проведена индексация суммы ЛСР, которая составила 2940,460 тысяч рублей (включалась при рассмотрении местного бюджета на 2022-2023 год, предварительно включена в план на 2025 год).

2020 -2022 год ЛСР замена окон в Доме культуры с. Кунара, с последующей индексацией, в сумме 218,180 тысяч рублей, не включен ЛСР в финансирование из местного бюджета на 2023 год, ориентировочно в плане на 2024 год.

В ноябре – декабре 2022 года муниципальное бюджетное учреждение культуры Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр» участвовало в конкурсном отборе организаций для вручения грантов на развитие бизнеса, благотворительные цели, социальные инициативы, организованном ПАО «ГАЗПРОМ», с социальным проектом «Кунарская сторонка» (Дом культуры села Кунара). Сметная стоимость составила 1 050 000 рублей.

Заявка успешно прошла первый этап отбора, а 22 декабря 2022 года пришел официальный ответ: «Финансирование по объему отменяется из-за возможного ограничения в связи с текущей политической ситуацией в стране. Поэтому закупка будет отменена. Ваша и другие компании снимаются с рассмотрения данного объема».

2021-2022 год ЛСР замена кровли в Доме культуры с Н. Таволги, сумма 863,977 тысяч рублей (включена для рассмотрения на 2024 год).

2023 год ЛСР ремонтные работы в здании Дома культуры п. Калиново, сумма 943,128 тысяч рублей (ремонт внутренних помещений), рассмотрение при формировании бюджета на 2024 год.

В 2023 году из местного бюджета запланированы субсидии на иные цели, направленные на исполнение предписаний, представлений в отношении муниципальных учреждений культуры МБУК НГО «КДЦ» и МБУК «ЦБС» НГО, на общую сумму 1577,00 тысяч рублей, из них МБУК НГО «КДЦ» на аварийное освещение выделено 1507,00 тысяч рублей в 7 (семи) ДК, согласно дорожной карте. Всего необходимо установка в шестнадцати ДК, на общую сумму 2800,00 тысяч рублей (сумма может возрасти, в связи с ростом цен на оборудование).

При наличии финансирования будет произведено качественное обследование зданий Домов культуры с выдачей технического отчета с предложенными техническими решениями, составлено техническое задание на проектирование и прохождение конкурсных процедур, подготовлена проектно-сметная документация с заключением государственной экспертизы для вступления в национальный проект «Культура» для ремонта сельских учреждений культуры.