|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению Думы  Невьянского городского округа  От 29.11.2023 № 107 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2027 годы», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2055-п**

Объем финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2027 годы» в 2023 году составил:

в тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетный источник |
| сумма | 0,00 | 0,00 | 85 183,8 | 4 497,00 |

Сведения об освоении бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2027 годы» в 2023 году

в тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Отчетный период | Кассовый расход,  процент освоения бюджетных средств (%) |
| по состоянию на 01.10.2023 | 82 083,58   96,4 % |

Основными мероприятиями, реализуемыми в 2023 году в рамках выполнения плана мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2027 годы» стали:

- продолжение строительно-монтажных работ по благоустройству общественной территории «Набережная вдоль ул. Советской город Невьянск, Свердловская область»;

- обустройство детских игровых площадок в сельских населенных пунктах, входящих в состав Невьянского городского округа: поселок Середовина, деревня Осиновка;

- содержание и брендирование объектов, благоустройство которых выполнено в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»;

- организация и проведение рейтингового голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году.

Информация

о ходе реализации проекта «Благоустройство общественной территории «Калейдоскоп времен. Концепция развития набережной вдоль ул. Советской,   
г. Невьянск, Свердловская область»

Благоустройство общественной территории «Набережная вдоль ул. Советской город Невьянск, Свердловская область» (проект благоустройства: «Калейдоскоп времен») в 2023 году обеспечивалось в рамках Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Проект благоустройства – является победителем Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений 2021 года.

В 2023 году выполнялся второй этап строительно-монтажных работ.

24 октября 2023 года от подрядной организации - Общества с ограниченной ответственностью «УРАЛАГРОТЕХСЕРВИС» город Уфа поступило уведомление о завершении строительно-монтажных работ на объекте, благоустройство которого выполнялось по проекту: «Благоустройство общественной территории «Калейдоскоп времен. Концепция развития набережной вдоль ул. Советской, г. Невьянск, Свердловская область».

На сегодня реализация проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2021 года, успешно завершена.

Площадь благоустройства составила – 19 297 м2.

Итоговая стоимость работ за весь период реализации проекта составила 246,861\* млн. руб. (без учета внебюджетных средств), в том числе:

– федеральный бюджет (с учётом резервного фонда Правительства РФ) – 112,953 млн. руб.,

– областной бюджет (синхронизация с программой ФКГС) – 29,40 млн. руб.,

– местный бюджет – 104,508 млн. руб.,

– \*внебюджетные источники – 5,10 млн. руб.

Расходы бюджета Невьянского городского округа на финансирование выполнения строительно-монтажных работ, выполняемых в 2023 году, составили 73 208,55 тыс. рублей.   
Средства в полном объеме в качестве субсидий на иные цели переданы Муниципальному бюджетному учреждению НГО «Центр физической культуры и спорта» на основании соглашения о предоставлении из бюджета Невьянского городского округа субсидий от 22.03.2022 № 20-2022-057797.

**Целями реализации проекта являются:**

- создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения города Невьянска за счет функционального зонирования территории набережной Невьянского городского пруда, обеспечения благоприятных условий для жизни разновозрастного населения города;

- формирование в городском пространстве комфортной общественной территории, в полной мере, удовлетворяющей запросам горожан.

**Целевая аудитория пользователей:**

- население города Невьянска численностью 22,0 тыс. человек и многочисленные гости города.

В соответствии с проектом общественная территория разделена на шесть функциональных зон:

зона культурных мероприятий «Дом культурного кода»

детская игровая зона «Сокровища Невьянского пруда»

историко-культурная зона «Дом Невьянской иконы»

зона спорта и отдыха «Водная станция»:

на самой обширной территории – в зоне «спорта и отдыха» разместились: хозяйственный блок, хоккейный корт, трибуны, восстановленные скульптуры, мощение центральной входной группы «Река», баскетбольная площадка, спортивная площадка с турниками и тренажерами, понтонный пирс с мотивами сундучного промысла, причал для маломерных судов, песчаный пляж, сухой фонтан, прогулочная набережная с деревянным настилом, скамейками и лежаками, эллинг, общественный туалет.

детская игровая зона «Лазурный»

зона транспортной инфраструктуры, ул. Советская.

Проектно-сметной документацией учтена беспрепятственная возможность передвижения маломобильных групп населения.

6 октября 2023 года (на основании акта предварительной приемки объекта) на благоустроенной территории прошло торжественное мероприятие, посвященное завершению работ по благоустройству и запуску общественной территории в эксплуатацию. На мероприятии присутствовали горожане и почетные гости города.

За счет средств местного бюджета и с целью наведения порядка на территории, примыкающей к благоустроенной территории, обеспечено выполнение работ по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: город Невьянск, ул. Советская, дом № 26. Расходы на эти цели по муниципальной программе составили 280,3 тыс. рублей.

Информация

о благоустройстве за счет средств местного бюджета общественных пространств, расположенных в сельской местности

С целью создания общественных пространств, приспособленных для детских игр, в октябре 2023 года завершены работы по обустройству двух детских площадок в поселке Середовина и деревне Осиновка. В процессе выполнения работ сформировано две площадки площадью 96,0 и 103,7 кв. метров соответственно. На каждой из площадок установлено по три подобных элемента: детский игрой комплекс, детский спортивный комплекс, карусель. Расходы местного бюджета составили 700 тыс. рублей. Работы по обустройству детских игровых площадок выполнялись подрядной организацией - Обществом с ограниченной ответственностью «ПО МКМС» город Серов.

Информация

о содержании и проведении брендирования объектов, благоустройство которых выполнено в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

В бюджете Невьянского городского округа на цели, связанные с необходимостью содержания общественных территорий запланировано 2 865,0 тыс. рублей, из них на содержание общественной территории «Парк отдыха и стадион» город Невьянск, ул. Садовая, 3 - 539,0 тыс. рублей, общественной территории «Набережная вдоль ул. Советской город Невьянск, Свердловская область» - 2 326,0 тыс. рублей. Средства в полном объеме в качестве субсидий на иные цели переданы Муниципальному бюджетному учреждению НГО «Центр физической культуры и спорта» на основании соглашения от 21.03.2023 № 76/23-ЮО.

На введенных в эксплуатацию общественных территориях, благоустройство которых выполнено в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», размещены информационные стенды в едином визуальном стиле, соответствующем установленному формату брендирования объектов благоустройства. Расходы на изготовление информационных стендов составили 14,9 тыс. рублей.

Информация

о проведении ежегодного рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке и итогах подачи заявок в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области с целью принятия участия в отборе муниципальных образований на получение субсидий на поддержку реализации муниципальной программы формирования современной городской среды

По результатам проведения в 2023 году рейтингового голосования в актуальную редакцию муниципальной программы «Формирования современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2027 годы» включена общественная территория: «Комплексное благоустройство территории, для мест отдыха населения, в центральной части поселка Цементный, Невьянского городского округа Свердловской области. 1 этап. Площадь». Количество проголосовавших за объект граждан составило 6801 человек. Общее количество граждан, принявших участие в голосовании, составило 9303 человека.

Разработка проектно-сметной документации на объект обеспечивается за счет привлеченных внебюджетных источников.

Заявка Невьянского городского округа на участие в отборе была направлена в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области письмом от 28.07.2023 № 6373 в установленные в извещении сроки. Отбор не пройден из-за отсутствия на момент прохождения отбора исходно-разрешительной документации (в требуемом объеме).