Приложение к решению

Думы Невьянского

 городского округа

от 23.10.2024 № 95

**О выполнении муниципальной подпрограммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона»**

|  |
| --- |
|  **за 9 месяцев 2024 года** |
| **№ строки** | **Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование** | **Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей** |
| **план** | **расход** | **Остаток** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **43 420 678,00** | **10 096 374,62** | **33 324 303,38** |
| 2 | местный бюджет | **43 420 678,00** | **10 096 374,62** | **33 324 303,38** |
| **3** | **Подпрограмма 1. "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона"** | **10 080 658,00** | **6 842 620.99** | **3 238 037,01** |
| **4** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА", В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **10 080 658,00** | **6 842 620.99** | **3 238 037,01** |
| 5 | местный бюджет | 10 080 658,00 | 6 842 620.99 | 3 238 037,01 |
| **6** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | **10 080 658,00** | **6 842 620.99** | **3 238 037,01** |
| 7 | местный бюджет | 10 080 658,00 | 6 842 620.99 | 3 238 037,01 |
| **8** | **Мероприятие 1.1. Функционирование Единой дежурной диспетчерской службы и обеспечение вызова экстренных оперативных служб**  | **8 580 658,00** | **5 841 903,99** | **2 738 754,01** |
| 9 | местный бюджет | 8 580 658,00 | 5 841 903,99 | 2 738 754,01 |
| **10** | **Мероприятие 1.2. Обучение населения способам защиты от опасностей и действиям при чрезвычайных ситуациях, разработка документации по линии гражданской обороны и изготовление информационных материалов.** | **9 800,00** | **0,00** | **9 800,00** |
| 11 | местный бюджет | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 |
| **12** | **Мероприятие 1.3. Содержание и развитие системы оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.** | **650 000,00** | **403 625,00** | **246 375,00** |
| 13 | местный бюджет | **650 000,00** | **403 625,00** | **246 375,00** |
| **14** | **Мероприятие 1.4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах** | **40 000,00** | **7 720,00** | **32 280,00** |
| 15 | местный бюджет | 40 000,00 | 7 720,00 | 32 280,00 |
| **16** | **Мероприятие 1.5. Проведение соревнований среди учащихся «Школа безопасности».** | **260 000,00** | **260 000,00** | **0,00** |
| 17 | местный бюджет | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 |
| **18** | **Мероприятие 1.6. Соблюдение режима секретности выделенных мест администрации Невьянского городского округа.** | **500 000,00** | **317 072,00** | **182 928,00** |
| 19 | местный бюджет | 500 000,00 | 317 072,00 | 182 928,00 |
| **20** | **Мероприятие 1.7. Разработка документации по линии гражданской обороны и изготовление информационных материалов.** | **40 200,00** | **12 300,00** | **27 900,00** |
| 21 | местный бюджет | 40 200,00 | 12 300,00 | 27 900,00 |
| **22** | **Подпрограмма 2. "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности"** | **31 091 600,00** | **1 203 753,63** | **29 887 846,37** |
| **23** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **31 091 600,00** | **1 203 753,63** | **29 887 846,37** |
| 24 | местный бюджет | 31 091 600,00 | 1 203 753,63 | 29 887 846,37 |
| **25** | **Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по обучению населения и изготовление информационных материалов по пожарной безопасности.** | **75 000,00** | **40 000,00** | **35 000,00** |
| 26 | местный бюджет | **75 000,00** | **40 000,00** | **35 000,00** |
| **27** | **Мероприятие 2.2. Содержание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения.** | **27 504 000,00** | **490 211,60** | **27 013 788,40** |
| 28 | местный бюджет | **27 504 000,00** | **490 211,60** | **27 013 788,40** |
| **29** | **Мероприятие 2.3. Обеспечение условий и деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны.**  | **602 600,00** | **172 602,03** | **429 997,97** |
| 30 | местный бюджет | **602 600,00** | **172 602,03** | **429 997,97** |
| **31** | **Мероприятие 2.4. Содержание пожарного автомобиля в д. Нижние Таволги** | **120 000,00** | **0,00** | **120 000,00** |
| 32 | местный бюджет | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| **33** | **Мероприятие 2.5. Проведение минерализованных полос вокруг населенных пунктов.**  | **2 700 000,00** | **416 000,00** | **2 284 000,00** |
| 34 | местный бюджет | **2 700 000,00** | **416 000,00** | **2 284 000,00** |
| **35** | **Мероприятие 2.6. Приобретение, монтаж и установка пожарно-технической продукции, а также иных средств предупреждения и тушения пожаров на территории Невьянского городского округа**  | **90 000,00** | **84 900,00** | **5 060,00** |
| 36 | местный бюджет | **90 000,00** | **84 900,00** | **5 060,00** |
| **37** | **Подпрограмма 3. "Организация и развитие водохозяйственного комплекса на территории Невьянского городского округа"** | **2 248 420,00** | **2 050 000,00** | **198 420,00** |
| **38** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА", В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **2 248 420,00** | **2 050 000,00** | **198 420,00** |
| 39 | местный бюджет | **2 248 420,00** | **2 050 000,00** | **198 420,00** |
| **40** | **Мероприятие 3.1. Содержание и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (плотин), расположенных на территории округа.** | **2 218 420,00** | **2 050 000,00** | **168 420,00** |
| 41 | местный бюджет | **2 218 420,00** | **2 050 000,00** | **168 420,00** |
| **42** | **Мероприятие 3.2. Проведение противопаводковых мероприятий** | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** |
| 43 | местный бюджет | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** |
|  |  |  |  |  |

 **Мероприятия по гражданской обороне:**

 **Мероприятие 1.2** Обучение население способам защиты от опасностей и действиям при чрезвычайных ситуациях, разработка документации по линии гражданской обороны и изготовление информационных материалов.

Постановлением администрации Невьянского городского округа от 30.07.2024 № 1668-п «О подготовке населения Невьянского городского округа в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утверждены Положения:

- о создании учебно-консультационного пункта в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по адресу г. Невьянск ул. Дзержинского, д. 6, на базе ГАПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых»

- о создании виртуального учебно-консультационного пункта в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на официальном сайте Невьянского городского округа.

 Заключен муниципальный контракт на оплату преподавателя УКП.

**Мероприятие 1.3** Содержание и развитие системы оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

По данному мероприятию финансирование осуществляется через ЕДДС.

**Мероприятие 1.4** Обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Осуществлялась закупка памяток о безопасности людей на водных объектах, в количестве 2 тыс. штук.

**Мероприятие 1.5** Проведение соревнований среди учащихся «Школа безопасности».

Финансирование по данному мероприятию осуществляется через управление образования Невьянского городского округа.

**Мероприятие 1.6** Соблюдение режима секретности выделенных мест администрации Невьянского городского округа.

Проводились работы по ремонту кабинета, для закрытых совещаний.

**Мероприятие 1.7** Разработка документации по линии гражданской обороны и изготовление информационных материалов.

Проводилась закупка информационных материалов по гражданской обороне.

**Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности:**

**Мероприятие 2.2.** Содержание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения.

 22.07.2024 заключен муниципальный контракт № 90-ЭА-24 на выполнение работ по обустройству подземных пожарных резервуаров в п. Середовина:

- ул. Садовая напротив земельного участка № 15;

- западнее земельного участка № 10 по ул. Мира;

- между улицами Зеленая и Садовая;

- северо-западнее скважины № 1 по ул. Промышленная;

 - напротив земельного участка № 2 по ул. Школьная.

Сумма контракта **15 723 975** (Пятнадцать миллионов семьсот двадцать три тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей **45** (сорок пять) копеек. Срок выполнения работ до 01.11.2024.

05.09.2024 заключен муниципальный контракт № 121-к-24 на выполнение работ по обустройству земельного участка для подъезда пожарных машин к источнику наружного противопожарного водоснабжения в с. Быньги ул. 1905 года.

Цена Контракта составляет 873 442 (Восемьсот семьдесят три тысячи четыреста сорок два) рубля 58 копеек, срок до 01.11.2024.

05.09.2024 заключен муниципальный контракт № 122-к-24 на выполнение работ по обустройству земельного участка для подъезда пожарных машин к источнику наружного противопожарного водоснабжения в с. Быньги ул. Заречная-Комсомольская. Цена Контракта составляет 833 358 рубля 58 копеек, срок до 01.11.2024.

05.09.2024 заключен муниципальный контракт № 120-к-24 на выполнение работ по обустройству земельного участка для подъезда пожарных машин к источнику наружного противопожарного водоснабжения в с. Быньги ул. Энгельса. Цена Контракта составляет 752 484 рубля 61 копейка, срок до 01.11.2024.

05.09.2024 заключен муниципальный контракт № 123-к-24 на выполнение работ по обустройству земельного участка для подъезда пожарных машин к источнику наружного противопожарного водоснабжения в д. Пьянково пер. Аятский. Цена Контракта составляет 658 028 рублей 68 копеек, срок до 01.11.2024.

03.09.2024 заключен муниципальный контракт № 119-к-24 на выполнение работ по обустройству земельного участка для подъезда пожарных машин к источнику наружного противопожарного водоснабжения в с. Шурала ул. Советов. Цена Контракта составляет 1 119 000 рублей, работы выполнены в полном объеме.

22.08.2024 заключен муниципальный контракт № 162/24 на выполнение работ по обустройству земельного участка для подъезда пожарных машин к источнику наружного противопожарного водоснабжения в д. Невьянка. Цена Контракта составляет 276 366 рублей 28 копеек, работы выполнены в полном объеме.

Общая сумма составила по состоявшимся контрактам 21 084 3447 рублей 02 копейки.

В настоящее время рассматриваются два муниципальных контракта на выполнение работ по обустройству земельного участка для подъезда пожарных машин к источнику наружного противопожарного водоснабжения:

- с. Быньги ул. Комсомольская напротив д. 10 на сумму – 2 112 298 рублей 62 копейки;

- д. Осиновка ул. 1 Мая напротив д. 10 на сумму - 3 105 477 рублей 46 копейки.

**Мероприятие 2.3.** Обеспечение условий и деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны. Оплата проводится один раз в полугодие. Оплата за первое полугодия составила 172 602 рубля 03 копейки.

**Мероприятие 2.4.** Содержание пожарного автомобиля в д. Нижние Таволги.

Оплата проводится один раз в конце года до 25.12.2024 года.

**Мероприятие 2.5.** Проведение минерализованных полос вокруг населенных пунктов.

В мае 2024 года дополнительно проведены минерализованные полосы с следующий населенных пунктах: п. Ударник – 891 м, п. Аник- 175 м, д. В-Таволги- 255 м, д. Сербишино-376 м, п. Ребристый-1,025 м, д. Невьянка-157 м, с. Корелы 350 м, с. Аятское -1800 м, д. Осиновка- 80 м, г. Невьянск 2 км, общей протяженностью 7 424 метр.

В настоящее время заключены муниципальные контракты на проведение минерализованных полос в границах населенных пунктов:

- г. Невьянск на сумму 211 275 рублей 98 копеек, ширина 11 метров, протяженность минерализованной полосы - 6 км 160 метров;

- Цементный куст на сумму 265 000 рублей 00 копеек, ширина 11 метров, протяженность минерализованной полосы - 9 км 130 метров;

- Быньговский куст на сумму 672 359 рублей 00 копеек, ширина 11 метров, протяженность минерализованной полосы - 22 км 143 метра;

- Аятский куст на сумму 1 094 285 рублей 00 копеек, ширина 11 метров, протяженность минерализованной полосы - 30 км 111 метров.

На общую сумму 2 243 369 рублей 98 копеек, экономия составит 40 630 рублей 02 копейки. Выполнение Мероприятия составит 98,3 %.

Общая длинна проведения минерализованных полос составляет 67 км 544 метра. По сравнению с (АППГ 2023) + 7 км 892 метра.

**Мероприятие 2.6.** Приобретение, монтаж и установка пожарно-технической продукции, а также иных средств предупреждения и тушения пожаров на территории Невьянского городского округа.

В 2024 году было закуплено:

- ранцевые огнетушители в количестве 3 шт. на сумму 32 490 рублей;

- ручная механическая сирена в количестве 1 шт. на сумму 22 500 рублей;

- пожарные извещатели в количестве 15 шт. на сумму 14 850 рублей;

- штыковые, совковые лопаты с черенками в количестве 35 шт на сумму 15 100 рублей.