Приложение

к решению Думы Невьянского

городского округа

от 27.11.2024 № 107

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2030 годы», утвержденной постановлением администрации Невьянского городского округа от 29.09.2017 № 2055-п**

Объем финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2030 годы» в 2024 году составил:

в млн. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетный источник |
| сумма | 0,00 | 0,00 | 98,7 | 0,00 |

Освоение денежных средств по состоянию на 29.10.2024 года (на дату подготовки рассматриваемой информации) составляет – 8,3 млн. руб., в том числе:

в руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид расходов | План | Факт |
| Предоставление субсидии МБУ УХ НГО на содержание дворовых территорий благоустроенных за счет средств местного бюджета, а также в рамках программы 1000 дворов | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Содержание общественных территорий благоустроенных в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" *(Парк, Набережная)* | 5 043 700,00 | 2 400 000,00 |
| Комплексное благоустройство общественных территорий Невьянского городского округа  *(в том числе: софинансирование Комплексного благоустройства территории, для мест отдыха населения, в центральной части поселка цементный, Невьянского городского округа Свердловской области  2 этап. Мемориал, Обустройство двух детских площадок в п. Аять, с. Шайдуриха).* | 9 107 000,00 | 4 047 304,73 |
| Реализация проектов по благоустройству общественных территорий Невьянского городского округа | 80 000,00 | 62 650,00 |
| Проектирование комплексного благоустройства общественных территорий Невьянского городского округа | 3 700 000,00 | 1 000 000,00 |
| Благоустройство общественной территории "Калейдоскоп времен. Концепция развития набережной вдоль ул. Советской, г. Невьянск, Свердловская область" | 80 000 000,00 \* | 0,00 |

\*Денежные средства в размере 80,0 млн. руб., запланированные в рассматриваемой муниципальной программе на цели, связанные с оплатой выполненных подрядной организацией дополнительных видов работ на «Набережной» будут осваиваться на основании решения суда (возможна корректировка суммы до 91,5 млн. руб.).

Основными мероприятиями, реализуемыми в 2024 году в рамках выполнения плана мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невьянского городского округа в период 2020-2030 годы» стали:

- обустройство детских игровых площадок в сельских населенных пунктах, входящих в состав Невьянского городского округа: село Шайдуриха, поселок Аять;

- содержание объектов, благоустройство которых выполнено в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и иных муниципальных и государственных программ;

- организация и проведение рейтингового голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2025 году;

- подача заявок в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области на участие в отборе на предоставление в 2025 году субсидий из областного бюджета на обустройство мест отдыха населения, на поддержку реализации муниципальных программ ФКГС;

- оплата выполненных на объекте «Набережная» дополнительных строительно-монтажных работ (по решению суда);

- разработка дизайн-проектов, проектно-сметной документации, проведение инженерных изысканий, предшествующих выполнению СМР.

В ходе выполнения запланированных на 2024 год мероприятий завершена детальная проработка дизайн-проекта благоустройства общественной территории «Набережная вдоль ул. Советской город Невьянск, Свердловская область» 2–ой этап (проект благоустройства: «Калейдоскоп времен». Концепция благоустройства набережной вдоль ул. Советской г. Невьянск, Свердловская область).

Основной целью реализации проекта по-прежнему являютсяпродолжение формирования в городском пространстве комфортной общественной территории, в полной мере, удовлетворяющей запросам горожан, формирование площадки для привлечения малого бизнеса, развитие новых форм взаимодействия с населением, развитие культурной, спортивной и досугово-развлекательной среды.

Второй этап скоординирован с 1 этапом, как идейно, так и стилистически. Идейно, каждая функциональная зона привязана к определенному историческому этапу развития города и к контексту его существующего использования. Стилистически прослеживается преемственность в покрытиях мощения, материалах, цветовых сочетаниях, малых архитектурных формах, таких как лавки, урны, освещение.

17.10.2024 года повторно (с целью продления сроков проектирования (первоначальные сроки разработки ПСД были установлены до января 2025 года)) был объявлен аукцион на разработку ПСД (стадии П, Р), получение заключения по достоверности стоимости на объект благоустройства общественной территории «Набережная вдоль ул. Советской город Невьянск, Свердловская область» 2–ой этап. Завершение процесса проектирования, предусмотренное Техническим заданием – 25.04.2025 года. На основании распоряжения администрации Невьянского городского округа от 23.10.2024 № 302-р проведение аукциона отменено. Отделом капитального строительства администрации НГО обеспечивается корректировка Технического задания на проектирование и проведение инженерных изысканий.

В рамках исполнения плана мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Невьянского городского округа 2020 – 2030 годы» за счет средств местного бюджета завершены работы по обустройству двух детских игровых площадок: в селе Шайдуриха, поселке Аять. Сметная стоимость работ составит 4 047,3 тыс. рублей. Обустройство детской игровой площадки в селе Шайдуриха обеспечено во исполнение поручения, данного Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым. 02 августа 2024 года проведено мероприятие, посвящённое торжественному открытию объекта.

На основании уведомлений Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области и соответствующих приказов Министерства энергетики и ЖКХ СО от 10.07.2024 № 291, от 12.07.2024 № 300 в первой декаде августа текущего года было подано две заявки Невьянского городского округа с целью участия в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета в 2025 году.

Одна из двух заявок прошла отбор. В 2025 году начнется реализация проекта: «Комплексное благоустройство территории, для мест отдыха населения, в центральной части поселка Цементный, Невьянского городского округа Свердловской области. 1 этап. Площадь.» (1 этап реализации из двух запланированных). Стоимость объекта в 1 этапе реализации 39,56 млн. руб. Полная стоимость 60 млн. руб.

В 2025 году планируется осуществить реализацию 1 этапа двух этапного проекта под наименованием: «Комплексное благоустройство территории, для мест отдыха населения, в центральной части поселка Цементный, Невьянского городского округа Свердловской области. 1 этап. Площадь».

**Краткое описание проекта, предлагаемого к реализации**

Земельный участок для благоустройства центральной территории общего пользования расположен по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский городской округ, поселок Цементный, территория Центральная, земельный участок 3. Кадастровый номер земельного участка: 66:15:1401002:1631. По функциональному назначению, объект относится к территориям общего пользования. Задача проекта – благоустройство центральной территории общего пользования. Планировка территории выполнена с учетом сложившейся застройкой и ранее благоустроенных территорий.

Условно территория разделена на зоны:

- зона размещения центральной площади для проведения общественных мероприятий;

- зона размещения детских площадок;

- зона отдыха и общения с расстановкой беседок.

Центральная площадь спланирована круглой формой с диаметром 58 м.

К ней присоединяются тротуары со всех зон. Центральный вход/выход с площади предусмотрен на существующий транзитный пешеходный тротуар вдоль улицы Ленина. Зоны отдыха и общения предполагается разместить напротив здания администрации п. Цементный.

Восточнее центральной площади предусмотрена зона детских площадок:

- детская игровая площадки для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет;

- детская игровая площадки для детей дошкольного возраста от 8 до 17 лет.

**Основная цель комплексного благоустройства общественной территории – обеспечение уровня жизни не ниже городского**

Планируемые мероприятия, направлены на формирование современной городской среды и результатом его реализации является обустройство мест отдыха населения, проведение праздничных и памятных мероприятий в поселке Цементный Невьянского городского округа. В 2021 году Управление автомобильных дорог Свердловской области закончил капитальный ремонт ул. Ленина в поселке Цементный, с устройством тротуаром, пешеходных переходов, остановочных комплексов, что еще в большей степени повлияло на необходимость благоустройства прилегающих территории.

По имеющейся информации – отбор на 2025 год по заявке на объект «Благоустройство общественной территории «Калейдоскоп времен». Концепция благоустройства набережной вдоль ул. Советской г. Невьянск, Свердловская область» 2 этап - не пройден. Причина: необходимость оформления части ЗУ в муниципальную собственность. В настоящее время поданы исковые заявления об изъятии земельных участков и частей жилых домов ул. Советская №№ 2,4 в г. Невьянске. Рассмотрение дел назначено на   
6 ноября и 13 ноября текущего года. Стоит вопрос о назначении судебной экспертизы по определению рыночной стоимости объектов.

Выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Комплексное благоустройство территории, для мест отдыха населения, в центральной части поселка Цементный, Невьянского городского округа Свердловской области.   
2 этап. Мемориал.», изначально запланированных на 2024 год с завершением в 2025 году – откладывается. Работы в 2024 году (с завершением в 2025 году) планировалось обеспечить за счет средств бюджета Невьянского городского округа с привлечением внебюджетных средств АО «Невьянский цементник». Внебюджетные средства от АО «Невьянский цементник» не поступили.

В рейтинговом голосовании, прошедшем на территории Невьянского городского округа в период с 15 марта по 30 апреля 2024 года, приняло участие 14 919 граждан. Победителем рейтингового голосования стала общественная территория «Набережная вдоль ул. Советской город Невьянск, Свердловская область» 2–ой этап (проект благоустройства: «Калейдоскоп времен». Концепция благоустройства набережной вдоль ул. Советской г. Невьянск, Свердловская область) набрав 13 517 голосов.