Приложение к решению Думы

Невьянского городского округа

 от 25.12.2024 № 121

**Информация**

**о выполнении Поручений Губернатора Свердловской области**

 **Е.В. Куйвашева от 29.12.2017 № 37-ЕКпп, от 30.12.2019 № 26 –ЕКпп,**

 **от 26.06.2020 №20-ЕКпп, от 18.05.2021 №10- ЕКпп, от 29.04.2022**

**№ 10 – ЕКпп, от 23.05.2023 №6-ЕК п, от 04.09.2023 № 9 – ЕКпп**

Поручения Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева от 29.12.2017 № 37-ЕКпп, от 30.12.2019 № 26 – ЕКпп, от 26.06.2020 №20-ЕКпп, от 18.05.2021 10 –Екпп, от 29.04.2022 № 10 – ЕКпп,от 23.05.2023 №6-ЕК п, от 04.09.2023 № 9 – ЕКпп (далее – Поручения Губернатора) относятся к компетенции администрации Невьянского городского округа и Министерств разных направлений и ведомств, а также государственных учреждений.

Ежегодно представляется сводная информация по поручениям Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева (далее – Губернатор).

Поручения Губернатора, исполнение по которым не закончено.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поручения Губернатора | Всего поручений | Выполнено | На контроле |
| 1 | от 29.12.2017 № 37-ЕКпп | 18 | 13 | 5 |
| 2 | от 30.12.2019 № 26-ЕКпп | 7 | 5 | 2 |
| 3 | от 26.06.2020 №20-ЕКпп | 4 | 4 | - |
| 4 | от 18.05.2021 10 –Екпп | 3 | 2 | 1 |
| 5 | от 29.04.2022 № 10-ЕКпп | 2 | 2 | - |
| 6 | от 23.05.2023 №6-ЕК п | 4 | 4 | - |
| 7 | от 04.09.2023 № 9 –ЕКпп | 11 | 9 | 2 |
| 8 | Отдельное поручение | 1 |  | 1 |

**п. 5. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области:**

**п.п. 5.1. В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП (далее – государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»), рассмотреть возможность выделения в 2018 году субсидий из областного бюджета для реализации проекта «Система водоотведения поселка Ребристый Невьянского городского округа со строительством очистных сооружений производительностью 150 куб. м/сутки».**

Финансирование на строительство объекта выделялось из областного бюджета в 2019 году. По результатам конкурсных процедур определился подрядчик, который не выполнил условия муниципального контракта (строительство не начиналось). Контракт был расторгнут в одностороннем порядке и информация направлена в УФАС Свердловской области для включения подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

В 2020 и 2021 годах заявка Невьянского городского округа на получение субсидий из областного бюджета на объект - «Система водоотведения поселка Ребристый Невьянского городского округа со строительством очистных сооружений производительностью 150 куб. м/сутки» не прошла отбор и была отклонена Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области с мотивировкой необходимости корректировки проекта.

По состоянию на сегодняшнее число работы по внесению изменений в проектную документацию «Система водоотведения поселка Ребристый Невьянского городского округа со строительством очистных сооружений производительностью 150 куб. м/сутки» не закончены.

В 2025 году администрация Невьянского городского округа планирует подать заявку на предоставление субсидий для выполнения строительно-монтажных работ.

**п.п. 5.2. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп)**

**Рассмотреть заявку администрации Невьянского городского округа на предоставление в 2020 году субсидий из областного бюджета для строительства объекта «Система водоотведения поселка Таватуй Невьянского городского округа» в соответствии с порядком отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года».**

Администрацией Невьянского городского проведена работа по передаче земельного участка из собственности Свердловской области в муниципальную собственность и в ноябре 2019 года зарегистрировано право собственности на земельный участок.

 В 2021 году заявка на получение субсидий из областного бюджета не прошла отбор и была отклонена.

Министерством финансов Свердловской области в расходных полномочиях было предусмотрено финансирование на данный объект.

В бюджете Невьянского городского округа на 2025-2026 годы предусмотрены средства на выполнение строительно-монтажных работ (2025 – 98 92 млн рублей 2026 – 59 89 млн рублей).

Ведётся подготовка документации для проведения аукционных процедур для выполнения работ по строительству объекта «Система водоотведения
п. Таватуй Невьянского городского округа» в сумме
155 480 712 руб. 00 коп. с началом выполнения работ в 2025 году.

**п.7. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области рассмотреть возможность строительства многоквартирного дома для работников бюджетных учреждений на территории Невьянского городского округа между улицей Матвеева и стадионом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа.**

**п.п.10.3. (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп) Подготовить проектно-сметную документацию на строительство многоквартирного жилого дома для работников бюджетных учреждений в городе Невьянске между улицей Матвеева и стадионом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа.**

**п. 8.2 (Поручения Губернатора от 18.05.2021 № 10-ЕКпп) Подготовить и направить необходимые документы для получения положительного заключения Министерства экономики и территориального развития Свердловской области об эффективности инвестиционного проекта «Многоквартирный жилой дом для работников бюджетных учреждений на территории города Невьянска между улицей Матвеева и стадионом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 Невьянского городского округа» и направить в Министерство строительства и развития Свердловской области и Министерство финансов Свердловской обращение с указанным заключением о рассмотрении возможности выделения денежных средств.**

В адрес Министерства экономики и территориального развития Свердловской области повторно направлен инвестиционный проект «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, 3» для получения заключения об эффективности инвестиционного проекта и 10.09.2024 за № 09-01-81/5381 получено письмо о необходимости устранения замечаний в инвестиционном проекте (17 пунктов). На сегодняшний день администрацией Невьянского городского округа, при взаимодействии с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, ведется совместная работа по устранению замечаний в инвестиционном проекте «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, 3».

**п. 12.5. (п.1.2) (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Представить в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области заявку на строительство теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, и на восстановление мастерских в указанном здании в соответствии с порядком отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296 - ПП.**

**п.10.2. (1.2.,2.2.,3.2.) (Поручения Губернатора от 30.12.2019 № 26 – Екпп) Подготовить проектно-сметную документацию и представить в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области заявку на строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существующему зданию и теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, где расположены два учебных кабинета, в соответствии с порядком отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП.**

После согласования с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО и получения задания, заключен контракт на разработку проекта границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание гимназии – бывший купеческий особняк», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 6. Контракт исполнен, границы изменены.

Объект капитального строительства «Строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существующему зданию и теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа» включен перечень перспективных объектов капитального строительства Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. В дальнейшем в связи с изменениями в государственной программе Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП, отбор муниципальных образований, расположенных в Свердловской области с целью предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности будет производиться среди муниципальных образований, объекты строительства муниципальной собственности которых внесены в отраслевые перечни. Определен новый подход к проведению отбора, в соответствии с которым представление заявок муниципальными образованиями на участие в отборе в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области более не требуется.

В ходе подготовки инвестиционного проекта на вышеуказанный объект капитального строительства возникли сложности ввиду отсутствия проекта-аналога. Поэтому укрупненный расчет стоимости проектирования и строительства необходимо было проводить индивидуально. В настоящее время завершена работа по подготовке исходных данных (укрупненный расчет стоимости, задание технического заказчика на проектирование, графические и картографические материалы), необходимых для разработки инвестиционного проекта. В декабре 2024 года инвестиционный проект будет направлен для согласования в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. Далее после получения согласования инвестиционный проект будет направлен в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области с целью проведения проверки на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

***(отдельное поручение).* Рассмотреть заявку Администрации Невьянского городского округа на строительство пристроя к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы поселка Аять в 2018-2019 годах в соответствии с порядком отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».)**

Объект капитального строительства «Здание спортивного зала для школы в поселке Аять, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский городской округ, поселок Аять, улица Ленина, № 8» включен в отраслевой перечень перспективных объектов капитального строительства Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Инвестиционный проект на вышеуказанный объект получил согласование от Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. В соответствии с письмом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области проведена работа по внесению изменений в техническое задание на объект капитального строительства. В настоящее время инвестиционной проект направлен в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области с целью проведения проверки на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

**п. 14.2. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Подготовить и направить в Министерство культуры Свердловской области заявку с приложением необходимых документов на проведение ремонтных работ Наклонной башни Демидовых.**

Во исполнение поручения Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева от 29.12.2017 № 37-ЕКпп 30.10.2018 ГАУК СО «НГИАМ» были выделены финансовые средства в сумме 7100,00 тыс. рублей на разработку проекта реставрации Наклонной башни Демидовых.

Работы по разработке научно-проектной документации на ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидовых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, сквер Демидовых, 3 согласно договору, заключенному по итогам проведения конкурсных процедур, выполнены с ООО «Наследие» (рук. Е.В. Чурилин). Акты выполненных работ подписаны 28.12.2019.

Ремонтные работы начнутся в 2025 году.

**п.п. 6.2. (Поручения Губернатора от 04.09.2023 № 9-ЕКпп) Разработать проектно-сметную документацию на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Горького и ул. Свердлова в селе Шайдуриха**

По данному поручению предусмотрено финансирование в размере 8 237,0 тыс. руб. в 2024 году с оплатой в 2025 году.

На сегодняшний день разработана проектно - сметная документация на капитальный ремонт автомобильной дороги по улицам Горького, Свердлова в
с. Шайдуриха Свердловской области». Стоимость реализации объекта согласно сводного сметного расчета составляет 352 405 750 (Триста пятьдесят два миллиона четыреста пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Проектно – сметная документация проходит государственную экспертизу в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».

**п.п. 6.3. (Поручения Губернатора от 04.09.2023 № 9-ЕКпп) Обеспечить предоставление единовременной выплаты в целях приобретения пиломатериалов гражданами – правообладателями земельных участков для восстановления домовладений, утраченных в результате пожара в селе Шайдуриха.**

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 21.07.2023 № 457-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Невьянского городского округа» выделено 15 600 тыс. руб. Единовременная выплату должны получить 29 граждан.

 По состоянию на 20.12.2024 выплата произведена 28 гражданам на общую сумму 13 800 тыс. руб.

После оформления соответствующих документов выплата будет произведена еще 1 гражданину, который оформляют документы вступления в право наследования.