Приложение

к решению Думы

Невьянского муниципального округа

от 29.10.2025  №  101

О реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском муниципальном округе до 2027 года»

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры, дорожного хозяйства в Невьянском муниципальном округе до 2027 года» утверждена постановлением администрации Невьянского городского округа         от 23.10.2014    № 2619-п (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа состоит из двух муниципальных подпрограмм:

- Муниципальная подпрограмма «Функционирование дорожного хозяйства».

Ответственными за реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы являются отдел капитального строительства администрации Невьянского муниципального округа и Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Невьянского муниципального округа».

В рамках муниципальной подпрограммы реализуются следующие наиболее важные мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Запланировано в 2025 году, тыс. рублей | Исполнено в 2025 году, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Содержание улично-дорожной сети | 22 253,42 | 15 762,20 |
| 2. | Обустройство, содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения | 1 930,65 | 1 090,663 |
| 3. | Ремонт остановочных комплексов на территории НМО | 600,00 | 600,00 |
| 4. | Покраска пешеходных переходов, нанесение продольной горизонтальной разметки | 1 049,72 | 1 049,72 |
| 5. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Невьянске | 72 545,40 | 46 324,44 |
| 6. | Ремонт дворовых проездов в городе Невьянске и в сельских населенных пунктах | 3 294,42 | 794,78 |
| 7. | Обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых в собственность для строительства гражданам, имеющим трех и более детей | 17 477,70 | 17 477,70 |
| 8. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах НМО | 38 059,30 | 36 375,76 |

В 2025 году к реализации всех мероприятий подпрограммы было запланировано в местном бюджете Невьянского муниципального округа                 338 270,42 тыс. рублей. По состоянию на 15 октября текущего года освоено                 125 430,26 тыс. рублей.

В текущем году продолжены работы по ранее заключенным муниципальным контрактам на следующие виды работ:

- ремонт автомобильной дороги по ул. Мартьянова в с. Быньги;

- ремонт автомобильной дороги на проспекте Октябрьский (участок от ул. Ленина до ул. Шевченко) в городе Невьянске.

В настоящее время ведутся работы по следующим мероприятиям:

-  капитальный ремонту автомобильной дороги по ул. Горького, Свердлова в с. Шайдуриха; цена контракта - 294 717 604,00 рублей. Проведение работ запланировано в 3 этапа;

- ремонт дворового проезда в районе дома № 7 по ул. Коськович в                 п. Цементный;

- обустройство тротуаров на пр. Октябрьский на участке от                             ул. Володарского до ул. Свободы; тротуар на пр. Октябрьский 10/4;                    ул. Красноармейская на участке от ул. Серова до ул. Попова.

Исполнение мероприятий будет продолжено до конца текущего года.

Кроме того, в рамках вышеуказанной программы реализуются такие мероприятия, как:

- диагностика и оценка состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. В подпрограмме предусмотрено 290,0 тыс. рублей. В настоящее время разработано техническое задание на выполнение данного вида работ, заканчиваются процедуры проведения запроса котировок. Освоение денежных средств планируется выполнить до конца текущего года;

- мероприятия, связанные с обеспечением транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства.                            В подпрограмме предусмотрено 32,4 тыс. рублей, реализуется МКУ «ЕДДС НМО» путем заключения муниципального контракта.  В основе мероприятия лежит разработка, согласование паспортов безопасности объектов транспортной инфраструктуры, не   подлежащих категорированию. Выполнение мероприятия находится на контроле антитеррористической комиссии Свердловской области. Работы выполнены в полном объеме;

- проектирование и (или) реконструкция улично-дорожной сети в Невьянском муниципальном округе. В подпрограмме предусмотрено 6 912,64 тыс. рублей, освоено – 5 922,64 тыс. рублей. Выполнены работы по разработке проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицам Горького, Свердлова в с. Шайдуриха Свердловской области».

- Муниципальная подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения».

Ответственным за реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы является отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского муниципального округа.

Основная цель этой подпрограммы - создание условий для организации транспортного обслуживания населения на территории округа.

Пригородные муниципальные маршруты регулярных перевозок обслуживаются индивидуальными предпринимателями в количестве 3 человек: Шмаков Э.А., Ширшов Ю.А., Моторин А.В.

Перевозка пассажиров индивидуальными предпринимателями осуществляется как по регулируемым тарифам за проезд, так и по нерегулируемым тарифам.

Всего на территории округа перевозка населения осуществляется на 19 маршрутах, в том числе и в отдаленные сельские населенные пункты:                          с. Киприно, с. Корелы, д. Пьянково, д. Сербишино, п. Таватуй, с. Федьковка,           с. Аятское, с. Кунара, п. Вересковый, п. Забельный, п. Ударник.

В 2025 году для реализации мероприятий в местном бюджете Невьянского муниципального округа предусмотрено 23 622,00 тыс. рублей, выполняются следующие мероприятия:

- изготовление схем проезда транспорта, расписания и указателей на остановочные пункты, информационные доски – предусмотрено 95,0 тыс. рублей;

- автоматизация контроля регулярных пассажирских перевозок, отображение реального движения транспортных средств на всех муниципальных маршрутах – предусмотрено 180, 0 тыс. рублей;

- осуществление функции по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам – предусмотрено 23 347,00 тыс. рублей, освоено – 8 333,05 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия в 2025 году заключены следующие муниципальные контракты на перевозку пассажиров:

1) маршрут № 7 «п. Калиново – остановочный пункт железной дороги «Калиново»;

2) маршрут № 102 «г. Невьянск – с. Аятское через с. Конёво»;

3) маршрут № 103 «г. Невьянск – с. Аятское через с. Шайдуриха»;

4) маршрут № 108 «г. Невьянск ж/д вокзал – п. Таватуй»;

5) маршрут № 108А «п. Таватуй – п. Аять – п. Таватуй»;

6) маршрут № 110 «пос. Калиново – с. Таватуй – п. Калиново».

Как показала практика, по заключенным муниципальным контрактам на пригородных муниципальных маршрутах отмечены следующие положительные тенденции:

- выполняются все установленные рейсы по расписанию с учетом спроса населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах округа от административного центра;

- увеличился пассажиропоток;

- обеспечивается посещение детьми, проживающими в отдаленных сельских населенных пунктов, детских дошкольных учреждений, а также учреждений дополнительного образования;

- обеспечивается транспортная доступность медицинских организаций, синхронизировано расписание транспортного сообщения с графиком работы центральных больниц и межмуниципальных медицинских организаций, так как для большей части населения пассажирский автомобильный транспорт на муниципальных пригородных маршрутах регулярных перевозок является единственным средством перемещения;

- отсутствуют жалобы от населения по нарушению расписания.

Работа в данном направлении со стороны администрации Невьянского муниципального округа будет продолжена.

Заместитель главы Невьянского

муниципального округа по энергетике,

транспорту, связи и

жилищно-коммунальному хозяйству                                               И.В. Беляков