Приложение                                                                                                              к решению Думы Невьянского муниципального округа                                                                                                         от 29.10.2025 № 102

О благоустройстве и очистке территории Невьянского муниципального округа в зимний период 2025-2026 года и итоги проведения работ по благоустройству в летний период

Согласно Уставу, утвержденному постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.04.2022 № 659-п, на МКУ «ЕДДС НМО» возложено исполнение функций муниципального заказчика в сфере городского коммунального хозяйства по:

- организации производства работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений (включая технические средства регулирования дорожного движения) Невьянского муниципального округа;

- организации производства работ по благоустройству и озеленению территории Невьянского муниципального округа (включая освещение улиц).

В рамках осуществления поименованных функций МКУ «ЕДДС НМО» заключило муниципальные контракты на следующие виды услуг и работ:

- оказание услуг по содержанию, обслуживанию и ремонту светофорных объектов на сумму 1 078 011,00 руб. (работы по осмотру, проверке исправности оборудования, замеру уровня напряжения обслуживаемых объектов, очистка опор и светофоров от грязи, ремонт и замена вышедшего из строя оборудования, устранение провисания кабельных линий).

- оказание услуг по благоустройству территории Невьянского муниципального округа в зимний и летний период 2025 года на сумму                   10 200 000 руб., (работы по механизированной и ручной уборке территорий, уборке мусора из урн, выкашиванию травы, очистке газонов от случайного мусора, очистке территорий от поросли, очистке от несанкционированной расклейки объявлений, подготовке мест массового пребывания людей к проведению праздничных мероприятий, работы по ручной и механизированной уборке общественных территорий, подсыпка противогололедными материалами).

- оказание услуг по оформлению Аллеи Славы рамками и постерами на сумму 103858,00 руб., а также оформление улицы Ленина флагами на сумму 104800,00руб.

- поставка клумбовой растительности в количестве 6 675 шт. цветов (алиссум, бархатцы, виола, газания, георгины, петуния, сальвия) на сумму               350 000 тыс. руб., которая в последующем была высажена на клумбы и газоны                 г. Невьянска и в населенных пунктах Невьянского муниципального округа в рамках муниципального контракта по благоустройству.

- оказание услуг по обслуживанию сетей уличного освещения в городе Невьянске и в населенных пунктах Невьянского муниципального округа на сумму 2 687 623 руб., (работы по замене светильников и ламп в количестве 397 штук, ремонт светильников в кол-ве 51 шт., замене выключателей в щитах в кол-ве                 11 шт., замене контакторов в кол-ве 9 шт., замене фотореле в кол-ве 19 шт., установке кронштейнов в кол-ве 79 шт., монтаж СИП – 3045 м, осмотр сетей освещения для выявления неисправностей, настройка реле времени). Работы проводились в городе Невьянске и в населенных пунктах муниципального округа: п. Цементный, п. Калиново, п. Аять, п. Таватуй, с. Шурала, деревнях Верхние и Нижние Таволги, с.Шайдуриха, с.Аятское, с.Конево, с. Корелы, с. Киприно,                  д. Осиновка, д. Федьковка, п. Ребристый, с. Середовина, с. Быньги, д. Сербишино, п. Забельный, п. Вересковый, д. Кунара.

- выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети на территории Невьянского муниципального округа в летний и зимний период на сумму                19 999 858,35 руб. Были выполнены работы по восстановление профиля грунтовых дорог общей площадью 508 151 м2, по очистке дорог от снега общей площадью 8 759 580 м2 и вывозу снега в объеме 2 466 тонн, проведена россыпь противогололедных материалов на площади 205 635 м2. Также проводились работы по очистке водоотводных канав и урн от мусора, выкашиванию газонов, расчистке площадей от кустарника и поросли, ремонту ограждения. Производилась очистка остановок общественного транспорта от снега в зимний период и от грязи пыли в зимний период.

- выполнение работ по ямочному ремонту дорог с асфальтобетонным покрытием в городе Невьянске (на улицах: Кирова, Свободы, Володарского, Строителей, Шевченко, Садовая, Красноармейская, М. Горького, Чапаева, Профсоюзов, Вайнера, К. Маркса, Коллективная, Мартьянова, Ленина) и п. Цементном (дорога к кладбищу) на сумму 1 199 004 руб. общей площадью         1026 кв.м, а также текущий ремонт дорог в г. Невьянске (на улицах: Красноармейская, К. Маркса, Профсоюзов, Шевченко, М. Горького) на сумму                9 064 478 руб. общей площадью 7 596 кв.м.

- выполнение работ по ремонту остановочных комплексов в количестве                14 шт. на сумму 600 000 руб.

- выполнение работ по спилу и обрезке деревьев на территории Невьянского городского округа на сумму 672 000,00 руб. Были выполнены работы по валке деревьев в количестве 42 штук и обрезке в количестве 25 штук.  В городе Невьянске было спилено 27 деревьев, обрезано 9 деревьев. В населенных пунктах Невьянского муниципального округа спилено 15 деревьев, обрезано 16 деревьев   (п. Калиново, с. Аятское, с. Корелы, с. Быньги, п. Цементный).

- оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок на территории Невьянского городского округа на сумму 3 000 000,00 руб. в объеме 995,7 тонн. Работы были выполнены в городе Невьянске на улице Вити Бурцева в объеме                95 тонн., в п. Цементный в 200 метрах южнее стр.2 в пер. Тупиковом – 305 тонн, на дороге из г. Невьянска в сторону д. Пьянково – 595,7 тонн.

- выполнение работ по ликвидации нецентрализованных источников водоснабжения (колодцы) на сумму 149 000,00 руб., ликвидированы 3 источника водоснабжения: в г. Невьянске по улице Ногина, в с. Шайдуриха по улице Ленина, в с. Шурала по улице Карла Маркса.

- выполнение работ по ремонту пешеходных мостовых сооружений в Невьянском муниципальном округе на сумму 220 676,58 руб., будут отремонтированы 2 пешеходных моста, расположенных в с. Быньги и в д. Нижние Таволги.

- выполнение работ по содержанию знаков дорожных на территории Невьянского городского округа на сумму 300 000,00 руб. (ремонт металлических стоек, подтяжка болтов крепления знака и хомутов, развороту дорожных знаков).

Проведение конкурсных процедур на право заключения муниципальных контрактов для выполнения вышеуказанных работ в 2026 году запланировано на декабрь 2025 года.

Постановлением администрации Невьянского муниципального округа от 18.04.2025 № 623-п утвержден план проведении весенних мероприятий по санитарной очистке территории Невьянского муниципального округа                              с 18 апреля 2025 года по 30 мая 2025 года, разработанный муниципальным бюджетным учреждением «Управление хозяйством Невьянского муниципального округа» (МБУ «УХ НМО»).

Уборка территорий осуществлялась предприятиями, учреждениями, организациями всех организационно-правовых форм и форм собственности в границах, определенных Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского округа, утвержденными решением Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 44.

В рамках проведения Всероссийского субботника, прошедшего 25.04.2025, приняло участие 150 человек, убраны следующие территории: Аллея мира и труда, общественные территории сквера Демидовых, туристических маршрутов улиц Советская и Профсоюзов, вокруг памятников Павшим за Советскую Родину и Стелы в честь 50-летия Октябрьской революции.

Кроме того, в период проведения весенних мероприятий по санитарной очистке, были убраны от мусора и сухой травы общественные территории во всех населенных пунктах

Активную помощь в обеспечении инструментом и инвентарём трудовых коллективов, принимающих участие в уборке общественных территорий, и транспортировке собранных от субботников отходов оказало МБУ «УХ НМО».

При проведении земляных работ юридическими и физическими лицами оформляется разрешение на проведение земляных работ, в которым указывается период проведения работ с последующим восстановлением нарушенного благоустройства до первоначального состояния. Выдачу разрешений осуществляет МБУ «УХ НМО». За истекший период 2025 года выдано 67 разрешений на проведение земляных работ. Сроки не вышли по 15 разрешениям. Приняты работы по 24 разрешениям. 27 организаций и частных лиц земляные работы не сдали (в т.ч. МУП «Невьянский водоканал» - 5, ООО «Гарантия» - 1,                               ГУП СО «Газовые сети» - 4). Вопрос исполнения организациями и частными лицами нарушенного благоустройства в результате земляных работ, по выданным разрешениям, будет дополнительно будет рассмотрен на очередном заседании «Комиссии по обеспечению контроля за соблюдением чистоты, санитарного состояния и благоустройства территории Невьянского муниципального округа».