Приложение к решению Думы

Невьянского муниципального округа

от 22.12.2025 № 133

Информация

о выполнении Поручений Губернатора Свердловской области

от 29.12.2017 № 37 – Екпп, от 30.12.2019 № 26 – Екпп, от 18.05.2021
 № 10 – Екпп, от 23.05.2023 №6 – ЕК п, от 04.09.2023 № 9 –ЕКпп, 
от 20.09.2024 № 10 – Екпп, от 25.04.2025 № 1 – ДПпп

Поручения Губернатора Свердловской области от 29.12.2017 № 37 – Екпп, от 30.12.2019 № 26 – Екпп, от 18.05.2021 № 10 – Екпп, от 23.05.2023 №6 – ЕК п, от 04.09.2023 № 9 –ЕКпп, от 20.09.2024 № 10 – Екпп, от 25.04.2025 № 1 – ДПпп (далее – Поручения Губернатора) относятся к компетенции администрации Невьянского муниципального округа и Министерств разных направлений и ведомств, а также государственных учреждений.

Ежегодно представляется сводная информация по поручениям Губернатора Свердловской области (далее – Губернатор).

Поручения Губернатора, исполнение по которым находится на контроле
 (с учётом выполненных в 2025 году)

|  | Поручения Губернатора | Всего поручений | Выполнено | На контроле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | от 29.12.2017 № 37 – Екпп | 18 | 16 | 2 |
| 2 | от 30.12.2019 № 26 – Екпп | 7 | 6 | 1 |
| 3 | Отдельное поручение | 1 |  | 1 |
| 4 | от 26.06.2020 №20-ЕКпп | 4 | 4 | - |
| 5 | от 18.05.2021 № 10 – Екпп | 3 | 3 | - |
| 6 | от 29.04.2022 № 10-ЕКпп | 2 | 2 | - |
| 7 | от 23.05.2023 №6 – ЕК п | 4 | 4 | - |
| 8 | от 04.09.2023 № 9 –ЕКпп | 11 | 11 | - |
| 9 | от 20.09.2024 № 10 – Екпп | 2 | 2 | - |
| 10 | от 25.04.2025 № 1 – ДПпп | 1 | 1 | - |
|  | Всего поручений | 53 | 49 | 4 |

п. 5. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области:

п.п. 5.1. В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013   № 1330-ПП (далее – государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»), рассмотреть возможность выделения в 2018 году субсидий из областного бюджета для реализации проекта «Система водоотведения поселка Ребристый Невьянского городского округа со строительством очистных сооружений производительностью 150 куб. м/сутки».

Финансирование на строительство объекта выделялось из областного бюджета в 2019 году. По результатам конкурсных процедур определился подрядчик, который не выполнил условия муниципального контракта (строительство не начиналось). Контракт был расторгнут в одностороннем порядке и информация направлена в УФАС Свердловской области для включения подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

В 2020 и 2021 годах заявка Невьянского городского округа на получение субсидий из областного бюджета на объект - «Система водоотведения поселка Ребристый Невьянского городского округа со строительством очистных сооружений производительностью 150 куб. м/сутки» не прошла отбор и была отклонена Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области с мотивировкой необходимости корректировки проекта.

Администрацией Невьянского городского округа был заключен муниципальный контракт от 17.04.2024 № 43-ЭА-24 на выполнение работ по внесению изменений в проектную документацию «Система водоотведения поселка Ребристый Невьянского городского округа со строительством очистных сооружений производительностью 150 куб. м/сутки». По причине невыполнения контракта он был в январе 2025 года расторгнут.

На сегодняшний день, в связи с недостаточностью средств в бюджете, повторный конкурс не проводился. Администрацией Невьянского муниципального округа в бюджете на 2026 год данные средства предусмотрены. Конкурсные процедуры будут проведены в январе-феврале 2026 года.

п.п. 5.2. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп)

Рассмотреть заявку администрации Невьянского городского округа на предоставление в 2020 году субсидий из областного бюджета для строительства объекта «Система водоотведения поселка Таватуй Невьянского городского округа» в соответствии с порядком отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года».

Администрацией Невьянского городского проведена работа по передаче земельного участка из собственности Свердловской области в муниципальную собственность и в ноябре 2019 года зарегистрировано право собственности на земельный участок.

В 2021 году заявка на получение субсидий из областного бюджета не прошла отбор и была отклонена.

Министерством Финансов Свердловской области в расходных полномочиях было предусмотрено финансирование на данный объект.

В бюджете Невьянского мунциипального округа на 2025-2026 годы предусмотрены средства на выполнение строительно-монтажных работ (2025 – 98 92 млн рублей 2026 – 59 89 млн рублей).

На сегодняшний день заключен муниципальный контракт от 07.05.2025 
№ 38-ЭА-25 для выполнения работ по строительству объекта «Система водоотведения п. Таватуй Невьянского мунципального округа» в сумме
 153 925 905 руб. 60 коп. Окончание работ предусмотрено 15.11.2026.

п. 8.2 (Поручения Губернатора от 18.05.2021 № 10-ЕКпп) Подготовить и направить необходимые документы для получения положительного заключения Министерства экономики и территориального развития Свердловской области об эффективности инвестиционного проекта «Многоквартирный жилой дом для работников бюджетных учреждений на территории города Невьянска между улицей Матвеева и стадионом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 Невьянского городского округа» и направить в Министерство строительства и развития Свердловской области и Министерство финансов Свердловской обращение с указанным заключением о рассмотрении возможности выделения денежных средств.

В адрес Министерства экономики и территориального развития Свердловской области повторно направлен инвестиционный проект «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, 3» для получения заключения об эффективности инвестиционного проекта и 10.09.2024 за № 09-01-81/5381 получено письмо о необходимости устранения замечаний в инвестиционном проекте (17 пунктов). На сегодняшний день администрацией Невьянского муниципального округа, при взаимодействии с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, ведется совместная работа по устранению замечаний в инвестиционном проекте «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, 3».

п.10.2. (1.2.,2.2.,3.2.) (Поручения Губернатора от 30.12.2019 
№ 26 – Екпп)  Подготовить проектно-сметную документацию и представить в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области заявку на строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существующему зданию и теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского городского округа в здание, используемое для осуществления учебного процесса, где расположены два учебных кабинета, в соответствии с порядком отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП.

Объект капитального строительства «Строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существующему зданию и теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского муниципального округа» включен в отраслевой перечень перспективных объектов капитального строительства Министерства образования и молодежной политики Свердловской области на 2026-2027 гг.

В декабре 2024 года инвестиционный проект на объект капитального строительства «Строительство пристроя с двумя учебными кабинетами к существующему зданию и теплого перехода из учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 Невьянского муниципального округа» был направлен для согласования в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. В январе 2025 года был получен ответ о нецелесообразности реализации инвестиционного проекта. В марте 2025 года данная информация направлена в Аппарат Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.

(отдельное поручение). Рассмотреть заявку Администрации Невьянского городского округа на строительство пристроя к зданию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы поселка Аять в 2018-2019 годах в соответствии с порядком отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».)

В июле 2025 года администрацией Невьянского муниципального округа в адрес Министерства образования Свердловской области (далее – Министерство образования) направлена информация для актуализации отраслевого перечня перспективных объектов капитального строительства. Отраслевой перечень перспективных объектов капитального строительства Министерства образования утвержден приказом Министерством образования от 31.07.2025 
№ 318-Д. В данный перечень включен объект капитального строительства «Здание спортивного зала для школы в поселке Аять Свердловской области» (далее – Объект).  Согласно вышеуказанному приказу планируемый срок разработки проектной документации, строительства Объекта - 2028-2031 гг.

В настоящее время ведется работа по устранению замечаний к инвестиционному проекту на объект капитального строительства с целью проведения проверки Министерством экономики и территориального развития Свердловской области на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

п. 14.2. (Поручения Губернатора от 29.12.2017 № 37-ЕКпп) Подготовить и направить в Министерство культуры Свердловской области заявку с приложением необходимых документов на проведение ремонтных работ Наклонной башни Демидовых.

Министерством культуры Свердловской области в рамках исполнения Плана реализации мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы государственных учреждений культуры, оснащению современными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий» государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП,  утверждено финансирование в сумме 104,0 млн. рублей  на проведение мероприятий по ремонту и реконструкции объекта культурного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидовых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, Сквер Демидовых, 3.

18 марта 2025 года по результатам конкурентной закупки (конкурса) был заключен договор с Подрядчиком (ООО «Стройреставратор» (г. Екатеринбург)) на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидовых», включая ремонт, реставрацию и приспособление для современного использования.

В настоящее время, выполнены работы по гидроизоляции и усилению конструкций; ремонту кровли; ремонту фасада (1 четверик, 2 восьмерика). Окончание работ планируется в 2026 году.

Поручение выполнено.

п. 8.3. (Поручения Губернатора от 18.05.2021 № 10-ЕКпп) Организовать проведение в 2021 году государственной экспертизы проекта «Межпоселковый газопровод I категории с. Быньги – д. В. Таволги – 
д. Н. Таволги Невьянского района Свердловской области.

Администрацией Невьянского муниципального округа 05.06.2025 получен акт приемки законченного строительством объекта сети газораспределения. Объект поставлен на кадастровый учет и заключен договор безвозмездного пользования с ГУП СО «Газовые сети».

Поручение выполнено.

п.п. 6.2. (Поручения Губернатора от 04.09.2023 № 9-ЕКпп) Разработать проектно-сметную документацию на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Горького и ул. Свердлова в селе Шайдуриха.

Финансирование предусмотрено в размере 8 237,0 тыс. руб.

19.04.2024 с ООО ПК «Панорама» заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации. Сумма контракта 5 922,64 тыс. руб. На сегодняшний день проектная документация разработана и сформированный пакет документов сдан в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации с проверкой достоверности сметной стоимости.

Получено положительное заключение государственной экспертизы от 01.04.2025. Разработана рабочая документация, которая получила положительное заключение государственной экспертизы.

Поручение выполнено.

п.п. 6.3. (Поручения Губернатора от 04.09.2023 № 9-ЕКпп) Обеспечить предоставление единовременной выплаты в целях приобретения пиломатериалов гражданами – правообладателями земельных участков для восстановления домовладений, утраченных в результате пожара в селе Шайдуриха.

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 21.07.2023 № 457-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Невьянского городского округа» выделено 15 600 тыс. руб.  Единовременная выплату должны получить 29 граждан.

По состоянию на 22.12.2025 выплата произведена 28 гражданам на общую сумму 13 800 тыс. руб.

Поручение выполнено.

п. 6.1.1. (Поручения Губернатора от 25.04.2025 № 1 – ДПпп) Обеспечить контроль за проведением работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Газоснабжение с. Конёво Невьянского района Свердловской области» (далее – Объект газоснабжения).

По состоянию на 05.12.2025 заявки поданы и приняты к исполнению – 143 (в т.ч. 31 – граждан льготной категории), разработана проектная документация на газоснабжение ИЖД и согласованная с ГУП СО «Газовые Сети – 74 (+1)  (в т.ч. – 19 граждан льготной категории), выполнены строительно - монтажные работы по газификации домовладения и исполнительная документация сдана в ГУП СО «Газовые Сети» (готовность к пуску газа 100%) – 52 домовладений (+4) (в т.ч. 16 граждан льготной категории), заключен договор на техобслуживание – 33 (в т.ч. 11 гражданина льготной категории), выполнен пуск газа – 28 домовладений, (11 – льготной категории).

После реализации данного проекта появилась возможность газификации всего села Конево – 453 домовладения (85 квартир из многоквартирных домов, 368 ИЖС).

Заказчиком строительства объекта являлось ГУП СО «Газовые Сети», строительство осуществлялось за счёт средств ЕОГ на основании заключенного контракта на выполнение строительства объекта. Общая строительная длина газопровода согласно проектной документации по всем ТКР составляет – 13329,1 м, на 29.08.2025 года объект полностью построен. Объект сдан в эксплуатацию и акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 26.08.2025.

Количество домовладений, для которых создается техническая возможность на подключение сетям газоснабжения составляет 219 домовладений, в т.ч. 42 собственника жилых помещений с льготной категорией.

Поручение выполнено.